广东电网有限责任公司

科技项目计划任务书

| 项目名称 | 变电站巡检机器人自主导航技术研究 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 0305012026008（GD-ZS-2026-008） |
| 项目承担单位 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
| 项目负责人 | 张俊杰 |
| 项目执行期限 | 2026-04 至 2028-09 |

项目简表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 变电站巡检机器人自主导航技术研究 |
| 项目编号 | 0305012026008（GD-ZS-2026-008） |
| 项目承担单位 | 广东电网有限责任公司中山供电局 |
| 项目分类 | 重点科技项目 |
| 项目起止时间 | 2026-04 至 2028-09 |

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张俊杰 | 男 | 39 | 变电一次 | 高级工程师 | 副班长 | 13800000008 |

本项目针对变电站巡检机器人自主导航技术研关键技术问题，拟开展核心技术攻关与装置研制，预期形成具有自主知识产权的技术成果。技术成熟度等级：TRL7。

（项目摘要）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 职务 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张俊杰 | 39 | 高级工程师 | 副班长 | 中山供电局变电管理一所 | 项目负责人，负责项目总体策划、组织协调与验收 |
| 2 | 刘工 | 35 | 工程师 | 技术员 | 中山供电局变电管理一所 | 负责装置研制与测试 |
| 3 | 王工 | 33 | 工程师 | 专责 | 中山供电局变电管理一所 | 负责软件开发与数据分析 |
| 4 | 李工 | 38 | 高级工程师 | 副班长 | 中山供电局变电管理一所 | 负责现场实施与应用验证 |
| 5 | 赵工 | 30 | 助理工程师 | 班员 | 中山供电局变电管理一所 | 参与现场实施与资料整理 |
| 6 | 孙工 | 36 | 工程师 | 安全员 | 中山供电局变电管理一所 | 负责项目安全管理 |
| 7 | 周工 | 32 | 工程师 | 计量专责 | 中山供电局变电管理一所 | 负责预算编制与费用核算 |
| 8 | 吴工 | 41 | 高级技师 | 高级作业员 | 中山供电局变电管理一所 | 负责现场实施 |
| 9 | 郑工 | 29 | 助理工程师 | 班员 | 中山供电局变电管理一所 | 参与数据采集与整理 |

| 序号 | 考核指标名称 | 立项时指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 验收时指标值/状态 | 考核方式 | 中期/验收应达到的量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置准确率 | 85% | 88% | 90% | 第三方测试 | 0.85/0.88/0.90 |
| 2 | 装置响应时间 | 500ms | 400ms | 350ms | 第三方测试 | 500/400/350 |
| 3 | 系统可用率 | 99.0% | 99.5% | 99.9% | 第三方测试 | 99.0/99.5/99.9 |
| 4 | 研究报告数量 | 0 | 1 | 1 | 专家评审 | - |

| 序号 | 交付成果名称 | 状态 | 评测方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究报告 | 初稿 | 专家评审 |  |
| 2 | 发明专利 | 受理1项 | 专家评审 | 发明专利 |
| 3 | 软件著作权 | 登记1项 | 专家评审 | 软著 |

| 序号 | 时间段 | 主要工作内容(含简述) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026-04 至 2026-09 | 计划制定与方案设计、研发采购与设备试制 |
| 2 | 2026-10 至 2027-03 | 中期检查与第三方测试 |
| 3 | 2027-04 至 2027-09 | 技术鉴定与应用验证 |
| 4 | 2027-10 至 2028-03 | 第三方审计准备 |
| 5 | 2028-04 至 2028-09 | 项目验收 |

| 经费类型 | 金额(万元) | 2026年 | 2027年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总经费 | 50.0 |  |  |
| 资本性合计 | 15.0 |  |  |
| 费用性合计 | 35.0 | 21.0 | 14.0 |

| 序号 | 承担单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东电网有限责任公司中山供电局 | 核心技术研发、装置研制、系统集成与测试、现场实施与应用验证 |
| 2 | 外委单位 | 专项技术攻关支持与第三方测试配合 |

| 预算支出科目 | 金额(万元) | 归属 | 备注(费用构成与依据) |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料费 | 14.0 | 项目单位 | 原材料及元器件购置 |
| 测试化验加工费 | 8.75 | 项目单位 | 结构件加工与测试 |
| 知识产权事务费 | 2.0 | 项目单位 | 发明专利申请 |
| 第三方审计费 | 1.0 | 项目单位 | 项目结题第三方审计 |
| 技术服务费 | 10.5 | 外委单位 | 外委专项技术攻关 |

监理费：0.5万元

廉洁及科研诚信承诺书

为确保 变电站巡检机器人自主导航技术研究 职创项目规范开展，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，本人承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规及公司廉洁建设规定。

二、不向合作单位索要或接受回扣、礼金等。

三、不截留、侵占项目经费，做到专款专用。

四、不弄虚作假，确保项目成果真实准确。

五、严格遵守保密规定，不泄露核心技术信息。

特此承诺！

项目负责人：张俊杰

日期：  年   月   日